柳州职业技术大学

职教展厅装饰设计服务采购项目询价采购公告

采购编号：LZPU2026-35                              发布日期：2026年10月12日

- 项目名称：职教展厅装饰设计服务采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币大写）伍万零贰佰元整（¥50200.00）

- 评标方法：综合评分法

- 采购要求

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职教展厅装饰设计服务 | 项目展厅总面积112.33平方米，涵盖展厅全案展陈空间设计、空间改造规划、图文展板设计等全部工作内容。展厅设计需满足学校职业教育成果展示、校史陈列、师生教学实训、对外交流接待、校园文化传播等全场景使用需求，整体设计贴合职业院校办学定位，秉持高端、现代、简约的核心风格，打造兼具专业性、观赏性、实用性的标准化职教展示空间。本项目报价为全包总价，包含方案设计、效果图制作、施工图绘制、视觉设计、文件制作、成果归档、载体交付、现场对接、方案微调等所有费用，采购人不另行支付任何其他费用。 一、整体空间设计方案服务 报价人需为提供全流程、一体化展厅装饰改造及展陈设计服务，包含空间改造整体规划、全案展陈空间设计、图文展板设计、方案落地适配等全部工作，确保方案符合职业院校展厅使用场景，风格高端简约、现代大气、庄重规范。 （一）方案基础成果要求 报价人需提交完整的展厅设计成套方案，包含不少于5个主要视角的高清效果图、全套施工图纸、空间布局施工图、展陈安装施工图、水电点位图、尺寸标注图等所有落地所需图纸，所有图纸规范标准、标注清晰、可直接用于项目施工落地。 （二）整体展陈方案设计要求 报价人需结合学校办学特色、职业教育属性，完成展厅整体空间布局规划、参观动线设计、展陈内容整体策划，严格贴合112.33㎡展厅空间尺寸，科学规划六大核心展示板块，实现空间利用率最大化、展示逻辑系统化。 1. 核心展示板块规划（全覆盖无遗漏） ① 学校简介板块：集中展示学校办学定位、办学规模、办学特色、基本概况等核心信息； ② 使命价值观匠心柳职文化墙板块：凸显学校办学使命、核心价值观、匠心职教精神、校园特色文化； ③ 历史沿革板块：系统梳理学校发展历程、关键节点、迭代升级历程，清晰呈现学校办学底蕴； ④ 党建、成果、科研、国际办学板块：集中展示学校党建工作成果、职教教学成果、科研项目成果、国际合作办学、对外交流成果等核心办学成效； ⑤ 学校亮点板块：聚焦职业教育特色、实训育人、技能竞赛、校企合作、人才培养等核心亮点内容； ⑥ 优秀校友板块：展示优秀校友事迹、行业标杆代表、校友育人成果，彰显学校人才培养质量。 2. 参观动线设计：需构建“起—承—转—合”的叙事式参观逻辑，动线流畅、层级清晰、节奏舒缓，适配30-60分钟完整参观时长，打造记忆点突出、体验感优质、逻辑连贯的参观体验，实现单向闭环、不折返、无死角的参观布局。 3. 整体设计原则：严格遵循主题鲜明、逻辑清晰、动静分区、单向闭环、重点突出、安全环保、可更新维护、无障碍参观的设计原则，兼顾展示性、实用性、安全性、延展性，适配院校长期使用需求。 （三）整体设计规范要求 1. 风格统一：全案设计全程保持视觉风格高度统一，所有展陈物料、图文版式、装饰造型、空间色调协调一致，整体观感规整大气、简约高端，贴合公办职业院校庄重调性。 2. 色彩字体规范：结合学校官方VI形象、办学定位定制专属色系，遵循色彩心理学，配色庄重、和谐、舒适、不浮夸；字体选型适配学校官方视觉体系，排版层级清晰、规整有序、易于阅览识别，杜绝杂乱、跳脱设计。 3. 视觉调性要求：整体设计庄重正式、辨识度高、记忆点强，画面简洁大气、重点突出，深度适配职教成果展示、校园文化传播、对外接待场景，兼具现代感与专业性。 4. 通用适配性：设计成果适配多媒介、多场景复用需求，整体调性严谨庄重，具备良好的可复制性、可延展性，可适配后期校园宣传、成果展示、物料制作等二次使用。 （四）专项设计细节标准 1. 色彩设计：制定标准化色彩使用规范，明确主色、辅色、点缀色的使用范围、应用场景，全程统一色彩体系；所有设计文件统一采用CMYK色彩模式，确保后期印刷、实物展示色彩零偏差、无色差。 2. 字体设计：建立全案统一字体体系，明确标题、正文、注解、标语等各类字体的使用场景、字号规范、排版标准，整体排版疏密有致、层级分明、整洁美观。 二、成果交付要求 报价人需按要求提交完整、规范全套设计成果，所有文件清晰无压缩、无失真、可直接使用，具体交付标准如下： 1. 交付完整成套设计电子版文件1份，包含全部空间设计、视觉设计、版式策划、文案排版、施工图、效果图等所有项目成果。 2. 高清多格式设计文件交付：提供AI、EPS等全套矢量源文件，同时导出多规格高清位图文件，涵盖HD（1280×720 像素）、1080p（1920×1080 像素）、QHD（2560×1440 像素）、4K（3840×2160 像素）全部分辨率；同步输出A0、A1、A2、A3、A4全尺寸版式文件，导出格式包含JPG、BMP、TIFF、PNG、HEIF，所有文件画质清晰、无压缩、无失真。 3. 实体载体交付：将所有设计源文件、成品文件、规范文档统一整理归档，分目录存放，否则不予验收。成果一式两份用U盘或移动硬盘拷贝后交付，U盘或移动硬盘（必须是带原厂正规包装且原厂质保期不低于三年，接口为USB3.0及以上），否则不予接收。确保文件归档规范、可长期保存、可随时调取复用。 三、其他要求 1. 本项目不统一组织集中现场踏勘，各报价人需自行前往柳州职业技术大学项目现场实地踏勘，全面了解展厅现场结构、空间尺寸、现场条件、周边环境及项目实际需求，精准评估项目施工、设计适配要求。 2. 报价人踏勘过程中产生的交通、人工、设备等所有费用，由报价人自行承担；踏勘期间产生的一切安全责任、风险责任，均由报价人自行负责，采购人不承担任何责任。 3. 未参与现场踏勘的报价人，视为已完全知晓项目现场所有情况、充分理解项目全部需求，后续因现场信息掌握不全、评估偏差产生的一切设计失误、方案调整、工期延误、成本增加等风险及损失，均由报价人自行承担。 | 1 | 项 |
| 商务要求 |  | 1.服务交付时间：合同签订之日起15日内完成全部设计内容，通过采购人验收并完成整体交付（含成果展示、宣传文案、排版策划等全部服务内容）。 质保期：自整体服务内容验收合格并交付使用之日起 6个月。 2.技术支持和服务要求 本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。 3.知识产权 （1）本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 （2）报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承担相关责任并赔偿采购人经济损失。 （3）中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。 - 4.付款要求 - 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 30 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 - 5.履约保证金 - 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：职教展厅装饰设计服务采购项目，采购编号LZPU2026-35 履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标报价人须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标报价人应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时报价人必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时报价人授权代表未到场参加验收则视为报价人对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标报价人承担。 （5）中标报价人必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标报价人支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）现场施工完成后，全力配合采购人开展验收工作，全面核查结构、设备设施、视觉效果、安全性能等内容，确保施工质量、现场效果完全达到项目预期，并做好验收记录留存。 如果验收时中标报价人所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标报价人仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标报价人须承担相应违约责任。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价报价人必须满足否则视为无效）

1. 资格证明文件

（1）国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的报价人；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（2）报价声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖报价人公章，否则报价文件按无效响应处理。

2.报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。

（3）符合以下规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价为最终报价，须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

4.报价文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成，详见报价文件格式。包括但不限于本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。

5.报价文件递交

（1）报价文件份数：报价文件一式三份，正本一份、副本二份

（2）报价人应按本文件规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，报价文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。

（3）报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供报价文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由报价人自行承担。

（4）报价文件正、副本全部装入一个包封袋/箱中并加以密封，封口处必须加盖报价人公章或法定代表人签字或委托代理人签字，以示密封。报价文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号（如有）、报价人名称、报价文件提交截止时间前不得启封”字样。未按规定密封的响应文件将被拒收。

6.报价文件提交

（1）报价文件提交起止时间：2026年10月16日15时00分至15时30分（北京时间）

（2）文件提交地点：柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室

注：报价人应当在报价文件提交截止时间前，将报价文件密封送达提交地点。在报价文件提交截止时间后送达的报价文件为无效文件，采购人将拒收。

- 7.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- （1）技术及需求咨询联系人：陈老师      联系电话：18178280519 。

- （2）报价文件接收联系人：资产管理处办公室工作人员      联系电话：0772-3156307

柳州职业技术大学

2026年10月12日

、

评审办法和评分标准

一、评审原则

（一）评委构成：本项目的评委分别由依法组成的评审专家3人或以上单数构成。

（二）评审依据：评委将以询价采购公告为评审依据，对报价人的价格、技术、商务等3个方面内容按百分制打分。

二、评定方法

对进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 序号 |  | 评分指标项 | 评议内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | 报价价格 | 报价得分=（基准价/最后报价）×30分 注：评标基准价为满足报价文件要求且报价价格最低的报价，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30分 |
| 2 | 技术分（满分51 分） | 2.1项目理解及总体空间方案（满分18分） | 一档（18分）：在满足二档全部客观条件基础上，同时全部满足以下条件：1.提供展厅平面布局示意图，标注各板块区域尺寸、面积、位置划分，适配112.33㎡展厅实际空间；2.设计充分体现职业院校高端、现代、简约风格，融入匠心职教、产教融合等职教专属元素，明确六大展示板块对应空间位置；3.完成“起-承-转-合”叙事参观动线设计，实现单向闭环、动静分区，标明入口、出口、参观主线、无障碍通行路径；4.兼顾多场景使用，针对职教成果展示、校史陈列、师生教学、对外交流接待等使用需求给出空间适配方案，落实安全环保、可更新维护设计原则 二档（12分）：在满足三档全部客观条件基础上，同时全部满足以下条件：1.清晰阐述展厅建设定位，对应职业教育成果展示、校史陈列、师生教学实训、对外交流接待功能；2.明确整体设计理念，说明色彩、字体、材质如何匹配学校VI及高端现代简约风格；3.完成基础功能分区，对六大展示板块做空间分配说明；4.编制基础参观路线，考虑多类来访人员参观需求。 三档（6分）：仅复述采购文件文字要求，无独立项目理解；未提供平面布局、动线规划、设计理念，方案为通用模板，无针对本展厅的定制思考。 评审依据：提供项目理解文本、平面布局示意图、动线规划、设计理念说明。未提供则不得分 | 18分 |
|  |  | 2.2展厅装饰及展陈内容策划方案（满分25分） | 一档（25分）：在满足二挡基础上，围绕六大板块搭建完整叙事链条，实现“起-承-转-合”参观叙事，板块之间逻辑连贯、承上启下，适配30-60分钟参观时长；针对学校简介、使命价值观匠心柳职文化墙、历史沿革、党建成果科研国际办学、学校亮点、优秀校友六大板块逐一做专项策划，明确各板块展示形式、图文排布重点；针对职教特色内容（工匠精神、技能竞赛、校企合作、优秀校友等）提出故事化、场景化展示手法；提供内容模块化更新方案，预留后期内容迭代更新位置，满足可更新维护要求；输出完整专项设计规范：明确CMYK色彩体系标准、全案字体使用规范、版式层级规范，保障视觉风格高度统一，庄重简约，适配职教展厅场景。 二档（16分）：在满足一档基础上，完整覆盖采购文件全部六大展示板块，无板块缺失；明确每个板块展示定位、核心内容、基础展示形式；梳理基础参观叙事顺序，逻辑通顺，可完成基础展示、对外接待功能；对匠心文化墙、历史沿革、办学成果等重点板块做基础内容分类梳理。 三档（7分）：只有简单概念，未完整覆盖六大展示板块；无系统叙事架构，没有板块定位，方案空洞，直接套用通用展厅模板，没有针对柳州职业技术大学职教展厅做定制策划，内容空洞、无法落地。 评审依据：提供展陈策划文本、叙事架构、各板块规划、色彩字体专项规范、更新维护方案。未提供则不得分 | 25分 |
|  |  | 2.3售后服务、质保及成果交付验收配合方案（满分8分） | 一档（8分）：在满足二挡基础上，书面承诺设计成果交付验收合格后6个月内，提供方案微调、图纸纠错、源文件技术答疑、现场技术交底指导、后期内容更新咨询指导免费技术支持服务；服务响应量化指标：7×24小时服务对接；咨询报障1小时内电话/书面响应；一般技术问题2小时远程处置；重大图纸、源文件问题4小时内出具修改方案；完整响应全部成果交付条款：AI/EPS矢量源文件、多分辨率位图、A0-A4全尺寸版式文件、多格式输出、U盘/移动硬盘一式三份归档交付；完整全套验收配合工作：效果图核查、施工图完整性核查、源文件完整性核查、色彩字体规范核查、全部设计成果资料整理归档、向采购人做成果交底说明。 二档（5分）：在满足一档基础上，书面承诺设计成果交付验收合格后6个月内，提供图纸纠错、源文件技术答疑免费技术支持服务；服务响应量化指标：7×24小时服务对接；咨询报障4小时内响应；技术问题8小时内给出问题处置方案；满足核心成果交付要求，非强制性附属交付内容允许少量缺项；提供不少于2项验收配合工作（例如效果图核查、源文件完整性核查等）。 三档（2分）：书面承诺设计成果交付验收合格后6个月内提供免费技术支持，未列明具体服务细项；仅模糊表述“及时响应”，无明确可量化的服务响应时间指标；成果交付要求存在较多缺项，仅能响应部分主要交付内容；无明确验收配合工作内容。 评审依据：报价时以函件形式提供售后服务及成果交付书面承诺并加盖公章。未提供则不得分 | 8分 |
| 3 | 商务分（满19 分） | 3.1业绩（满分8分） | 提供自2023年1月1日起近三年展厅/校史文化展陈设计业绩，每提供1份得2分，最多8分。 评审依据：须提供合同关键页（含项目名称、服务内容、甲乙双方盖章页、合同签订时间）并加盖公章；同一采购人多期项目仅计1个案例；仅提供合同首页无内容及未提交则不记分。 | 8分 |
|  |  | 3.2项目团队配置（满分11分） | 一档（11分）：在满足二档基础上，明确配置项目负责人、展陈主设计师、视觉设计师三类岗位；完整明确各岗位岗位职责；项目负责人或展陈主设计师具备人力资源社会保障部门颁发的环境艺术设计、展示设计、视觉传达设计专业中级及以上职称。 二档（7分）：在满足三档基础上，同时满足：1.明确配置项目负责人、展陈主设计师、视觉设计师三类岗位；2.明确各岗位岗位职责。 三档（3分）：仅列出项目团队人员名单，岗位职责描述简略，无岗位配置完整性说明。 评审依据：报价时须提供项目团队人员清单、对应岗位职称证书复印件并加盖公章，资料提供不全或未提供对应项不得分。 | 11分 |

报价文件格式

## 报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：         全称

报价人地址：

## 1.报价文件封面（格式）：

## 报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：        全称             （加盖单位公章）

报价人地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

2. 资格证明文件目录

根据报价文件规定及报价人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

## 3.有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

法定代表人(签字)：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

## 6.报价人声明格式

报价声明

致：采购人名称

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的报价人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方保证针对贵校采购项目所提交的所有材料（含营业执照、资质证书、业绩证明、财务报表、信用报告、产品测试报告、彩页参数等）均真实有效，复印件与原件一致。若存在伪造、篡改或提供虚假信息的行为，自愿接受贵校取消我方投标/中标资格，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；

5.我方已认真审阅贵校本项目采购需求及交付时间，我方已审核本项目投标所用货物（含软件及服务）均满足贵校本项目采购需求；我方具备履行本项目的专业技术能力、资金实力及生产能力，若中标后因能力不足导致项目无法验收并交付使用，贵校有权直接解除合同并追偿损失，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标。

6.我方严格保证所投货物（含软件及服务）符合招标文件技术规范及质量标准且无侵犯第三方权益，所投货物均为原厂制造全新正品、不存在以低质替代品、残次品冒充原厂合格产品。若发现使用假冒伪劣产品或侵犯第三方权益的行为，我方自愿接受采购人采取以下措施：

在五日内全部更换为全新原厂正品，并按合同总价的20%处以罚款，且承担由此引发的全部法律责任；情节严重者列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；

7.我方声明参加贵校采购项目公平竞争，不存在围标、串标、恶意低价竞争等违法行为，否则自愿承担取消资格、赔偿损失等后果。

8.我方配合采购人对货物（含软件及服务）生产、交付、验收的全过程监督，不得阻挠或隐瞒真实情况，如本项目所供货物（含软件及服务）出现质量争议时，我方同意由贵校委托有资质的第三方检测机构进行检测并出具检测报告，期间产生的全部费用均由我方承担。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。    特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 注：报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。

## 7.报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

- 8.报价表格式

报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 报价 品牌/生产商、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价金额（大写）：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 服务交付时间：合同签订之日起 日内完成全部设计内容，通过采购人验收并完成整体交付（含成果展示、宣传文案、排版策划等全部服务内容）。 质保期：自整体服务内容验收合格并交付使用之日起 个月。 |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）:

地址：                          电话：

转账全称：                            对公账号：

开户行：

- 9.商务、技术响应、偏离情况说明表格

商务、技术响应、偏离情况说明表格

采购编号：

项目名称：

| # 序号 | 采购文件参数要求 | 报价人具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明功能截图、相关证书复印件、检测报告所在响应文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 商务部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 技术部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：

1.应对照采购要求中参数要求和商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。

2.如果参数要求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，报价文件承诺不得直接复制采购需求，报价文件应当写明具体参数或商务响应承诺的具体数值。

3.报价人应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

日期：   年  月  日